## Slide 1: تنظيم صناعي أ.م.د/ عادل عبدالمنعم أبوخزيم
قسم الغزل والنسيج والتريكو
الفرقة الثالثة
محاضرة 26 / 4 /2020

## Slide 2: المشاريع الصناعية ودراسات الجدوى: Textile projects and feasibility study
يعتبر الإعداد للمشاريع الصناعية من أهم الخطوات لنجاح هذه المشاريع حيث إن التخطيط السليم للمشاريع يضمن مدى نجاح وفاعلية هذه المشاريع، لذا وقبل البدء بأي مشروع يجب عمل دراسة جدوى اقتصادية له ودراسة عناصر الإنتاج الصناعي بصورة دقيقة ويصطلح عليها 10M'S لان جميع كلماتها تبدأ بالحرفM وهي :

## Slide 3
1-المواد الخام MATERIAL
2- الماكينات والمعدات MACHINE
3-الأيدي العاملة MAN
4- رأس المال MONEY
5- الإدارة MANAEGEMANT
6- التسويق MARKET
7- الطرق التكنولوجية وعمليات الإنتاج METHOD
8- الصيانة MAINTENANCE
9- مواصفات المنتج MODE' SPECIFICATION
10- القياس والتفتيش INSPECTION ، MEASUREMENT

## Slide 4: الجدوى الاقتصادية:
الجدوى الاقتصادية: هي عبارة عن عملية جمع المعلومات عن العناصر أعلاه لمشروع مقترح ومن ثم تحليلها لمعرفة إمكانية التنفيذ ،وتقليل مخاطر فشل المشروع وزيادة ربحيته ، وبالتالي يجب معرفة مدى نجاح إقامة المشروع أو خسارته مقارنة بالسوق المحلي واحتياجاته
ودراسة الجدوى الاقتصادية هي تلك الدراسة التي تزودنا بأساس فني واقتصادي لتمكيننا من الوصول إلى القرار الاستثماري السليم الخاص بالمشروع (بالموافقة عليه او رفضه) مع تحديد وتحليل العناصر التي ترتبط بالإنتاج ومستلزماته والبدائل الخاصة به، كما تحدد دراسة الجدوى الاقتصادية طاقة الإنتاج للمشروع باستخدام اسلوب انتاجي محدد مع توقع تكلفة الانتاج والتشغيل لتعطينا العائد المتوقع على الاستثمار.

## Slide 5
ان دراسة الجدوى تحدد الشروط الفنية والادارية والتسويقية والمالية التي اذا تم الالتزام بها يكون المشروع ذا جدوى اقتصادية محددة، كما ان الدراسة الجيدة تقود اصحاب المشروع خطوة بخطوة لتحقيق شروط الجدوى ،بشرط ان تعتمد على بيانات ومعلومات دقيقة وان تراعي خصائص الزمان والمكان.
ودراسة الجدوى تكون على مرحلتين مهمتين
المرحلة الاولى :هو اتخاذ قرار فيما اذا كانت فكرة المشروع تستحق الدراسة بشكل تفصيلي أي ان هذه الخطوة تتطلب وضع خطوط عريضة وارقام تقريبية للاسترشاد بها في رفض او قبول فكرة المشروع.
المرحلة الثانية : هي دراسة الجدوى التفصيلية وتشمل اهداف المشروع ومقارنتها مع الاهداف والسياسات العامة للدولة المقام فيها المشروع وتحديد مراحل المشروع التي تحتاج الى اهتمام خاص وتتم على مراحل نبينها فيما يلي:

## Slide 6: عناصر دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية:
1- دراسة السوق
2- اختيار موقع المشروع
3- احتياجات المشروع من المواد ومستلزمات الإنتاج
4- الدراسات الهندسية والتكنولوجية
5- احتياجات المشروع من الأيدي العاملة
6- برامج تنفيذ المشروع
7- الدراسة المالية للمشروع
8- الدراسة الفنية للمشروع.
وقد يضاف إليها أيضا 9-الهيكل التنظيمي.

## Slide 7: 1- دراسة السوق:
تعتمد دراسة السوق علي دراسة الطلب ووصف السوق، التنبؤ بحجم الطلب في الفترة القادمة، برامج الإنتاج. ليس بالإمكان الحكم على جدوى أي مشروع صناعي دون تحديد ودراسة السوق التي ستطرح فيه منتجات هذا المشروع ودون تحديد حجم الطلب عليها.
بناءا على هذه النتائج سيتم تحديد الطاقة الانتاجية للمشروع وربحيته المتوقعة والتدفقات النقدية المطلوبة اضافة الى ما يترتب على تحديد حجم المشروع من خطط للإنتاج والتحويل والعمالة والجوانب الفنية. وكذلك فان نتائج هذه الدراسة تلعب دورا في اختيار الموقع الملائم للمشروع لذلك فان دراسات جدوى المشاريع تبدأ بدراسات السوق اساسا.
يتطلب اجراء دراسة السوق التأكيد أولا وبصورة مبدئية من إمكانية نجاح المشروع تسويقيا في المستقبل وقد يتم ذلك من خلال دراسة أولية.
والغرض الأساسي من دراسة السوق كما مر ذكره هو تحديد حجم المشروع المقترح ويتم ذلك بصورة عامة من خلال تحديد حجم الطلب وتحديد الطاقات المتاحة او ما يتم توفيره من السلعة موضوعة البحث عن طريق الانتاج في المنشات القائمة او عن طريق الاستيراد.

## Slide 8: وتعتمد دراسة السوق على جمع بعض البيانات مثل:
أ‌-تعدادات السكان إجمالا وحسب الخصائص المختلفة كالسن والديانة والجنس والمنطقة والمهنة.
ب‌- البيانات الاقتصادية، وبيانات التجارة الخارجية والداخلية وبيانات العملاء والمنافسين.
ت‌- بيانات الناتج القومي والدخل القومي.
ث‌- الصادرات والواردات والتجارة العامة الخارجية.
ج‌- بيانات عن الانتاج المحلي والخارجي الحالي والمستقبلي لسلع المشروع.
ح‌- المنتج والمستهلك من المنتجات المختلفة وأسعارها.
خ‌-المبيعات السابقة وارقام الانتاج والمخزون والطاقات الانتاجية المستقبلية والعاطلة في المنشات المختلفة.
د‌-التنبأ بالطلب في المستقبل.
ذ‌- تحديد خطوات لكيفية الدخول في السوق الحالي مع توضيح قنوات التوزيع والاسعارالمتوقعة.

## Slide 9
يمكن الحصول على مثل هذه البيانات من عدة مصادر كالأجهزة المركزية المسئولة عن الاحصاء والوزارات والبنوك وشركات التامين والشركات المختلفة والمنظمات الصناعية والمراجع المختصة وكقاعدة أساسية يجب أولا الاعتماد على المصادر الرسمية خاصة وان هناك بيانات منشورة يستحيل على الباحث جمعها بنفسه كتعدادات السكان مثلا وعليه ان يتأكد ويختار البيانات الملائمة لأغراض البحث.
بالإضافة الى البيانات الرسمية فانه أيضا يتم الاعتماد على جمع البيانات من مصادر أولية اضافة الى انه قد يتطلب اضافة بعض التخمينات والاجتهادات وتستخدم البيانات لغرض التنبؤ بحجم الطلب مثل استخدام أرقام الواردات، أرقام المواد الأولية، أراء رجال الأعمال، معدلات الاستهلاك، الاتجاه العام للطلب.
وعلى الباحث اختيار الطريقة الملائمة للموضوع الذي هو بصدده لتكون التنبؤات قريبة للواقع. ومن الجدير بالذكر انه في الدول النامية تكون البيانات والإحصاءات الرسمية قليلة فمن المفيد في هذه الحالة الاستعانة بآراء رجال الأعمال الذين يقومون بالتعامل مع السلع المراد إنتاجها وهذه طريقة بسيطة وسريعة.

## Slide 10
2- دراسة اختيار موقع المشروع:
وقد سبق الحديث عنها سابقا
3-احتياجات المشروع من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج :
تتطلب دراسة كافة احتياجات المشروع من المواد الأولية والمساعدة اضافة الى تلف المواد الأولية أثناء المناولة (التلف الصناعي ) ، ظروف ومتطلبات التخزن ، المناشئ ، الأسعار ، وما يترتب على المواد المستوردة من رسوم جمركية ، وكذلك تحديد فعالية المواد أي عمرها ومواصفاتها ، وأية أمور أخرى متعلقة بها.

## Slide 11
4-الدراسات الهندسية والتكنولوجية:
وتشمل مخطط سير العمليات الانتاجية مع شرح العمليات الصناعية ابتداء من المواد الأولية وانتهاء بالمنتج الجاهز كذلك كل ما يتعلق بالمكائن والمعدات وضرورة العمل، ووصف عام للمشروع، وفي الحقيقة فان الدراسات الهندسية والتكنولوجية واسعة جدا وتشمل كافة تفاصيل المكائن وتصاميم المشروع.
5- احتياجات المشروع من الأيدي العاملة:

## Slide 12: 6- برامج تنفيذ المشروع:
يتطلب تحديد المدة اللازمة لتنفيذ المشروع ويوضع برنامج زمني يبين فيه مراحل بناء المشروع والمدة اللازمة لكل مرحلة. يستفاد من برامج تنفيذ المشروع برمجة الحاجة الى الأيدي العاملة وحسب مراحل بناء المشروع وكذلك برمجة الحاجة الى الأموال وأيضا في تقدير وحساب مصاريف ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبي.

## Slide 13
7-الدراسة المالية للمشروع:
بعد دراسة السوق وتحديد حجم المشروع ثم اختيار موقع المشروع وحساب احتياجات المشروع من الأيدي العاملة والمواد ومستلزمات الانتاج والخدمات الصناعية وأسعار المواد والمنتجات يمكن اجراء دراسة الجدوى الاقتصادية و ويتم ذلك عن طريق إعلان طلبيات المشروع والحصول على العروض من الشركات المجهزة للمكائن والمعدات والمقاولين المنفذين لأعمال النصب، واحتساب كلف التشغيل، كلف التدريب، كلفة الخبرة الفنية في بعض المشاريع الصناعية يتطلب شراء براءات اختراع بمبالغ عالية.
والدراسة المالية تشمل أيضا التكاليف الاستثمارية للمشروع، مصادر التمويل، إيرادات وتكلفة المشروع والمقصود بالتكاليف المبالغ المنفقة او الخدمات والسلع التي يحتاجها المشروع وهناك نوعان من الكلف، الكلف الثابتة والكلف المتغيرة، والكلفة الكلية = الكلف الثابتة +الكلف المتغيرة.
وأخيرا التقييم المالي باستخدام معايير الربحية التجارية مثل فترة الاسترداد، العائد المحاسبي، صافي القيمة الحالية، معدل العائد الداخلي، الاندثار. التحليل المالي باستخدام المعايير السابقة يساعد على اصدار حكم حول جدوى المشروع مع ذكر نسبة الربحية المتوقعة.

## Slide 14: 8- الدراسة الفنية للمشروع :
وتتضمن طاقة وحجم المشروع، موقع ومدخلات المشروع، حجم الانتاج، اسلوب وطريقة الانتاج، الآلات والمعدات والتجهيزات، العمالة المطلوبة للمشروع وهذه النقاط متداخلة مع بعض الدراسات الأخرى للمشروع مثل الموقع والسوق.
وهذه التفاصيل السابقة الذكر يجب ان تذكر في التقرير النهائي الذي يتضمن أيضا التوصية النهائية بتنفيذ المشروع وعدمه.
وأخيرا تجدر الإشارة الى ان دراسة الجدوى الاقتصادية ليست غاية في حداتها بل وسيلة علمية للوصول الى قرار بالموافقة على تنفيذ المشروع الاستثماري او رفضه استنادا على النتائج التي تقدمها الدراسة التفصيلية لهذا المشروع.

## Slide 15
THANK YOU